Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Login via Facebook | U | M | B | 1 |
| 2 | Login via Google | U | M | B | 1 |
| 3 | Criar conta | C | M | B | 1 |
| 4 | Recuperar a senha | C | M | B | 1 |
| 5 | Visualizar a conta | C | M | B | 1 |
| 6 | Visualizar pedidos | C | M | B | 1 |
| 7 | Sair do site | U | B | B | 1 |
| 8 | Buscar produtos | C | A | B | 1 |
| 9 | Filtrar produtos | I | A | B | 1 |
| 10 | Salvar produtos | I | M | B | 1 |
| 11 | Adicionar produtos no carrinho | C | A | B | 1 |
| 12 | Visualizar carrinho | C | A | B | 1 |
| 13 | Visualizar valores do produto (de todos fornecedores) | I | A | B | 1 |
| 14 | Calcular o frete | I | A | B | 1 |
| 15 | Comprar produtos do carrinho | C | A | B | 1 |
| 16 | Inserir cupom de desconto | I | M | B | 1 |
| 17 | Alterar endereço de entrega | C | A | B | 1 |
| 18 | Escolher forma de pagamento | C | A | B | 1 |
| 19 | Ver detalhes do produto | C | M | B | 1 |
| 20 | Compartilhar produto | I | M | B | 1 |
| 21 | Avaliar pedido | I | M | B | 1 |
| 22 | Visualizar avaliações anteriores | I | M | B | 1 |
| 23 | Denunciar anúncio | I | M | B | 1 |
| 24 | Gerar relatório de pedidos | C | A | M | 1 |
| 25 | Agendar entrega | C | A | M | 1 |
| 26 | Registrar entregas | C | A | M | 1 |
| 27 | Atualizar quantidade de Produtos | C | A | M | 1 |
| 28 | Visualizar lista de fornecedores | C | A | M | 1 |
| 29 | Visualizar pagamentos aos fornecedores | C | A | M | 1 |
| 30 | Cancelar pedido | C | M | B | 1 |
| 31 | Devolver produto | C | M | B | 1 |