Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Característica | PRIORIDADE | Esforço | Risco | Baseline |
| 1. Sistemas de Controle | Critica | A | A | 1 |
| 1.1 Área do Cadastro | Critica | A | A | 1 |
| 1.2 Controle de Entrada de Produtos | Critica | A | A | 1 |
| 1.3 Controle de Saída de Produtos | Critica | A | A | 1 |
| 1.5 Exportação de Dados (cadastro) | Útil | B | B | 3 |
| 1.4 Controle Financeiro (contas parceiros) | Critica | A | A | 1 |
| 1.4.1 Valor Unitário | Critica | A | A | 1 |
| 1.4.2 Gastos | Critica | A | A | 1 |
| 1.4.3 Margem de Lucro | Critica | A | A | 1 |
| 1.4.4 Taxas/Impostos | Critica | A | A | 1 |
| 1.4.5 Custo cliente | Importante | M | M | 2 |
| 2. Dashboard | Importante | A | A | 2 |
| 2.1 Volumetria | Critica | A | A | 1 |
| 2.2 Valores de Compras/Qtds | Critica | A | A | 1 |
| 2.3 Acompanhamento de Entrada | Critica | A | A | 1 |
| 2.4 Acompanhamento de Saída | Critica | A | A | 1 |
| 2.5 Analise de Satisfação | Útil | M | B | 3 |
| 2.6 Disponibilidade/acesso aos Clientes | Critica | A | A | 1 |
| 2.7 Opção de extração de dados/base | Importante | B | B | 2 |
| 3. Correção Site Atual | Útil | M | M | 3 |
| 3.1 Melhor visibilidade | Importante | M | M | 2 |
| 3.2 Melhor usabilidade | Importante | M | M | 2 |
| 3.3 Opção de Compra/Solicitação | Importante | M | M | 2 |
| 3.4 Acompanhamento da Compra | Importante | M | M | 2 |
| 3.5 Área do Usuário | Critica | A | A | 1 |
| 3.6 Pagina Contato | Critica | B | B | 1 |